# MEMORIA DEL PROYECTO / TRABAJO

DESPENSA

Aplicación móvil para el inventario doméstico y la cesta compartida

Identidad visual de Despensa

Autor: Juan García

Córdoba, agosto de 2026

# ÍNDICE DE CONTENIDOS

1. Especificación y Análisis del problema

1.1. Visión general del proyecto de aplicación móvil

1.2. Descripción gráfica y ergonómica de la aplicación

1.3. Descripción funcional y técnica. Métricas KPI

1.4. Desarrollo backend de aplicaciones móviles

1.5. Descripción de los tipos de pruebas a realizar

1.6. Servicios integrados, proveedores y planificación

2. Desarrollo del proyecto acorde a SCRUM

3. Casos de Prueba

4. Conclusiones

Referencias bibliográficas

ANEXO I. Especificaciones funcionales

ANEXO II. Especificaciones formales del sistema

# 1. Especificación y Análisis del problema

Despensa nace para resolver una dificultad cotidiana: en los hogares compartidos, la información sobre lo que queda, lo que va a caducar y lo que debe comprarse suele repartirse entre la memoria de cada persona, notas y conversaciones. La falta de una fuente común provoca compras duplicadas, productos agotados sin previsión y alimentos desperdiciados.

## 1.1. Visión general del proyecto de aplicación móvil

### 1.1.1. Presentación del proyecto

Despensa es una aplicación móvil colaborativa para Android que centraliza el inventario de un hogar y lo conecta con una cesta común. Cada usuario accede a uno o varios hogares, consulta existencias, registra cantidades y caducidades y coordina compras con el resto de miembros. La propuesta de valor es hacer explícito y breve el ciclo entre existencias, reposición, compra e incorporación al inventario.

### 1.1.2. Objetivos

Centralizar productos, cantidades, unidades, categorías, ubicaciones y caducidades.

Mantener una cesta sincronizada entre miembros.

Evitar duplicados al enviar productos a la cesta o incorporar una compra.

Destacar agotados, caducados o próximos a caducar con margen configurable.

Proteger los datos mediante autenticación, pertenencia y roles.

Ofrecer una interfaz clara y un modo local de demostración.

### 1.1.3. Público objetivo

La aplicación se dirige a familias, parejas, pisos de estudiantes y grupos que compartan productos y compras. El usuario objetivo utiliza Android, necesita introducir información con rapidez y valora observar los cambios de otras personas sin coordinarse por canales externos.

### 1.1.4. Objetivos cuantitativos

| Indicador | Objetivo | Resultado |
| --- | --- | --- |
| Cobertura | Completar los 16 casos principales | Implementados |
| Calidad | Cero incidencias estáticas | Cumplido |
| Pruebas | Superar la batería automatizada | 25/25 |
| Trazabilidad | Milestones e issues | 4 milestones y 45 issues |
| Entrega | APK Android | Release de 55,2 MB |

### 1.1.5. Especificaciones técnicas

Flutter y Dart.

Android como plataforma inicial.

Firebase Authentication y Cloud Firestore.

SharedPreferences para modo local.

Material 3 y diseño adaptable.

Arquitectura organizada por funcionalidades.

### 1.1.6. Recursos existentes

El proyecto utiliza Visual Studio Code, Flutter SDK, Android SDK, Firebase Console, Git y GitHub. Dispone de identidad gráfica, diagramas, documentos de visión, requisitos, casos de uso y datos, capturas Scrum y pruebas Flutter.

### 1.1.7. Aplicaciones similares

El análisis de docs/analisis-aplicaciones-similares.odt estudia NoWaste, Pantry Check, Bring! y Listonic. Las primeras destacan por inventario y caducidades; las últimas, por listas compartidas. Despensa une ambos extremos sin añadir recetas, ofertas, precios o inteligencia artificial al MVP.

| Aplicación | Fortaleza | Decisión para Despensa |
| --- | --- | --- |
| NoWaste | Caducidades | Entrada sencilla |
| Pantry Check | Inventario y escaneo | Escaneo como mejora |
| Bring! | Lista compartida | Cesta con pocos pasos |
| Listonic | Sincronización | Permisos mediante cuentas |

## 1.2. Descripción gráfica y ergonómica de la aplicación

### 1.2.1. Identidad gráfica

La identidad utiliza verde salvia como color principal, marfil como fondo y terracota para avisos. El símbolo combina una casa y un recipiente, relacionando hogar y almacenamiento. Las formas redondeadas transmiten cercanía manteniendo legibilidad.

Figura 1. Logotipo principal de Despensa

### 1.2.2. Diseño de interfaz y navegación

La navegación separa la selección del hogar del trabajo dentro de este. La barra inferior mantiene accesibles Inicio, Despensa, Cesta y Miembros. Las operaciones destructivas solicitan confirmación; los formularios validan datos y los estados vacíos indican la acción siguiente. Iconos, etiquetas y tooltips reducen ambigüedad.

Figura 2. Estado funcional al cierre del Sprint 3

Figura 3. Tablero al cierre del proyecto

## 1.3. Descripción funcional y técnica. Métricas de rendimiento (KPI)

### 1.3.1. Requisitos funcionales

| ID | Requisito |
| --- | --- |
| RF-01 | Registro, inicio y cierre de sesión. |
| RF-02 | Crear y seleccionar hogares. |
| RF-03 | Invitar, aceptar, rechazar y retirar miembros. |
| RF-04 | Añadir, consultar, editar y eliminar productos. |
| RF-05 | Buscar y filtrar el inventario. |
| RF-06 | Mostrar agotamiento y caducidad. |
| RF-07 | Configurar el margen de aviso. |
| RF-08 | Gestionar elementos de cesta. |
| RF-09 | Enviar productos a cesta sin duplicados. |
| RF-10 | Incorporar compras al inventario. |
| RF-11 | Sincronizar cambios en tiempo real. |
| RF-12 | Mostrar actividad reciente. |

### 1.3.2. Requisitos no funcionales

| Área | Requisito |
| --- | --- |
| Usabilidad | Flujos frecuentes breves y mensajes comprensibles. |
| Accesibilidad | Contraste y controles táctiles amplios. |
| Rendimiento | Actualizaciones sin bloquear la interfaz. |
| Seguridad | Acceso exclusivo de miembros autenticados. |
| Disponibilidad | Modo local para demostración. |
| Compatibilidad | Adaptación a distintas pantallas Android. |
| Mantenibilidad | Separación por funcionalidades y servicios. |

### 1.3.3. Modelo de casos de uso

El catálogo de docs/casos-de-uso-despensa.odt define usuarios no registrados, usuarios autenticados, propietarios y Firebase Authentication. Cada caso incluye precondiciones, flujo principal, alternativas, errores y postcondiciones.

Figura 4. Diagrama general de casos de uso

### 1.3.4. KPI

| KPI | Definición | Medición inicial |
| --- | --- | --- |
| Cobertura | Casos principales implementados | 16 |
| Estabilidad | Pruebas superadas | 25/25 |
| Calidad estática | Incidencias de analyze | 0 |
| Sincronización | Cambios entre miembros | Snapshots de Firestore |
| Desperdicio evitado | Productos atendidos antes de caducar | Medición futura |

## 1.4. Desarrollo backend de aplicaciones móviles

### 1.4.1. Arquitectura

Firebase actúa como Backend as a Service. Authentication mantiene la identidad y Cloud Firestore almacena hogares y subcolecciones. Los servicios Dart encapsulan consultas para desacoplar las pantallas. Cuando Firebase no está disponible, la misma interfaz usa SharedPreferences.

### 1.4.2. Modelo de datos

Figura 5. Modelo entidad-relación

| Entidad | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Usuario | Identidad y referencias de pertenencia. |
| Hogar | Contexto, propietario, miembros y preferencias. |
| Producto | Existencias, ubicación y caducidad. |
| ElementoCesta | Producto pendiente o comprado. |
| Invitación | Destinatario, hogar y estado. |
| Actividad | Acción, autor y fecha de servidor. |

### 1.4.3. Seguridad y tiempo real

Las reglas comprueban autenticación y pertenencia. Las acciones administrativas requieren rol owner. Aceptar una invitación valida el correo del token. Inventario, cesta, miembros y actividad se observan mediante streams de snapshots.

## 1.5. Descripción de los tipos de pruebas a realizar

### 1.5.1. Herramientas

flutter_test para pruebas unitarias y widgets.

flutter analyze para análisis estático.

Firebase Emulator Suite para reglas.

Gradle release para el APK.

Renderizado para revisar memoria y presentación.

### 1.5.2. Alcance y metodología

Las pruebas cubren persistencia, hogares, inventario, cantidades, búsqueda, filtros, cesta, compra, miembros y preferencias. La revisión de interfaz considera navegación, formularios, confirmaciones, mensajes y estados vacíos. Antes del APK se ejecutaron dependencias, análisis, pruebas y build release.

### 1.5.3. Resultado

El cierre obtuvo cero incidencias de análisis, 25 pruebas superadas y un APK de 55,2 MB. Su SHA-256 es bc62374731cfb7c337fcfcdc5d04f9dd855fb698cdd4d2a2d57177f8d74f2954.

## 1.6. Servicios integrados, proveedores y planificación

| Servicio | Proveedor | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Framework | Flutter / Google | Una base de código y Material 3. |
| Autenticación | Firebase Auth | SDK oficial. |
| Datos | Cloud Firestore | Tiempo real y reglas. |
| Local | SharedPreferences | Persistencia ligera. |
| Gestión | GitHub | Código, issues, milestones y release. |

| Sprint | Objetivo | Entregable |
| --- | --- | --- |
| 1 | Análisis y diseño | Visión, requisitos, casos y datos. |
| 2 | Base e inventario | Flutter, Firebase, hogares e inventario. |
| 3 | Cesta y colaboración | Compra, avisos e invitaciones. |
| 4 | Calidad y cierre | Pruebas, APK, memoria y presentación. |

# 2. Desarrollo del proyecto acorde a SCRUM

## 2.1. Herramientas para la gestión

GitHub centraliza código y gestión. Las milestones representan los sprints; las issues se etiquetan por análisis, documentación, diseño, frontend, backend o base de datos. Commits y cierres conservan la trazabilidad hasta v1.0.0.

Figura 6. Creación del proyecto

Figura 7. Etiquetas de trabajo

Figura 8. Milestones

Figura 9. Product Backlog inicial

## 2.2. Roles

Al ser un proyecto individual, Juan García asume Product Owner, Scrum Master y desarrollador: prioriza valor, mantiene cadencia e implementa, prueba y documenta el incremento.

## 2.3. Componentes y reuniones

Product Backlog: issues del proyecto.

Sprint Backlog: issues de cada milestone.

Incremento: versión funcional al cierre.

Definition of Done: integración, análisis, pruebas y evidencia.

Cada sprint tuvo planificación, seguimiento del tablero, revisión funcional y retrospectiva. Esta última ajustó alcance, trazabilidad y calidad para la siguiente iteración.

## 2.4. Sprints

### 2.4.1. Sprint 1 — Análisis y Diseño

Visión, alcance, competidores, requisitos, casos y datos.

Figura 11. Inicio del Sprint 1

Figura 12. Cierre del Sprint 1

### 2.4.2. Sprint 2 — Base técnica e inventario

Flutter, Firebase, autenticación, hogares, navegación e inventario.

Figura 13. Inicio del Sprint 2

Figura 14. Cierre del Sprint 2

### 2.4.3. Sprint 3 — Cesta, caducidad y colaboración

Compra, avisos configurables, tiempo real e invitaciones.

Figura 15. Inicio del Sprint 3

Figura 16. Cierre del Sprint 3

### 2.4.4. Sprint 4 — Calidad y cierre

Pruebas, accesibilidad, APK, memoria, presentación y release.

Figura 17. Inicio del Sprint 4

Figura 18. Cierre del Sprint 4

## 2.5. Seguimiento final de issues

La última revisión comprobó que las nueve tareas de calidad y cierre estaban documentadas y resueltas antes de cerrar la milestone y publicar la release.

Figura 18. Issues asociadas al Sprint 4

# 3. Casos de Prueba

## 3.1. Especificación

| ID | Caso | Datos | Resultado | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-01 | Registro e inicio | Cuenta válida | Acceso a hogares | Superado |
| CP-02 | Crear hogar | Nombre válido | Hogar creado | Superado |
| CP-03 | Invitar miembro | Correo válido | Invitación | Superado |
| CP-04 | Añadir producto | Formulario válido | Persistido | Superado |
| CP-05 | Editar/eliminar | Producto existente | Cambio confirmado | Superado |
| CP-06 | Buscar/filtrar | Consulta y filtro | Lista correcta | Superado |
| CP-07 | Cantidad | Incremento/reducción | Actualizada | Superado |
| CP-08 | Caducidad | Margen 7 días | Aviso aplicado | Superado |
| CP-09 | Enviar a cesta | Agotado | Sin duplicados | Superado |
| CP-10 | Editar cesta | Elemento existente | Actualizado | Superado |
| CP-11 | Marcar comprado | Checkbox | Estado conservado | Superado |
| CP-12 | Guardar compra | Comprados | Inventario actualizado | Superado |
| CP-13 | Vaciar cesta | Confirmación | Estado vacío | Superado |
| CP-14 | Permisos | Usuario ajeno | Acceso denegado | Revisado |
| CP-15 | Análisis | flutter analyze | 0 incidencias | Superado |
| CP-16 | Release | Build Android | APK generado | Superado |

La ejecución final de flutter test informó “All tests passed” con 25 pruebas. flutter analyze terminó sin incidencias. La presentación no presentó desbordamientos y la memoria fue renderizada página por página.

# 4. Conclusiones

## 4.1. Puntos fuertes

Ciclo completo inventario-cesta.

Colaboración en tiempo real y permisos.

Interfaz coherente.

Arquitectura por funcionalidades.

Trazabilidad hasta la release.

## 4.2. Puntos débiles

Primera versión solo Android.

Sin notificaciones push.

Pruebas de reglas ampliables con Emulator Suite.

Registro manual costoso para inventarios grandes.

## 4.3. Mejoras futuras

Códigos de barras.

Notificaciones locales y push.

Offline avanzado.

Estadísticas de desperdicio.

iOS y publicación.

Despensa cumple el objetivo académico: una aplicación móvil completa, colaborativa, con backend real, pruebas, documentación y APK reproducible. La versión v1.0.0 es una base estable para evolucionar el producto.

# Referencias bibliográficas

[1] Flutter. https://docs.flutter.dev/

[2] Firebase. https://firebase.google.com/docs

[3] Material Design 3. https://m3.material.io/

[4] Schwaber y Sutherland. The Scrum Guide, 2020.

[5] Universidad de Córdoba. Material de Ingeniería de Sistemas Móviles, 2026.

[6] NoWaste, Pantry Check, Bring! y Listonic. Información pública, agosto de 2026.

# ANEXOS

## ANEXO I. Especificaciones funcionales

| ID | Nombre | Actor |
| --- | --- | --- |
| CU-01 | Registrarse | No registrado |
| CU-02 | Iniciar sesión | Usuario |
| CU-03 | Cerrar sesión | Usuario |
| CU-04 | Crear hogar | Usuario |
| CU-05 | Consultar hogar | Miembro |
| CU-06 | Invitar miembro | Propietario |
| CU-07 | Retirar miembro | Propietario |
| CU-08 | Añadir producto | Miembro |
| CU-09 | Modificar producto | Miembro |
| CU-10 | Eliminar producto | Miembro |
| CU-11 | Buscar productos | Miembro |
| CU-12 | Consultar cesta | Miembro |
| CU-13 | Añadir a cesta | Miembro |
| CU-14 | Modificar cesta | Miembro |
| CU-15 | Retirar de cesta | Miembro |
| CU-16 | Marcar comprado | Miembro |

La especificación completa procede de docs/casos-de-uso-despensa.odt e incluye precondiciones, flujo principal, alternativas, errores y postcondiciones.

Anexo I — Figura A1. Casos de uso

## ANEXO II. Especificaciones formales del sistema

### 1. Diseño arquitectónico

app/: aplicación y tema.

core/: servicios y widgets.

features/auth/: autenticación.

features/households y members/: hogares y permisos.

features/inventory y cart/: núcleo funcional.

features/home, activity y profile/: resumen, historial y cuenta.

### 2. Diseño de la base de datos

El diseño procede de docs/modelo-datos-despensa.odt. Hogar es el agregado principal; Miembro relaciona Usuario y Hogar; Producto y ElementoCesta pertenecen al hogar; Invitación controla la incorporación y Actividad registra cambios.

Anexo II — Figura A2. Modelo de datos

### 3. Evidencias de interfaz y proceso

Anexo II — Figura A3. Sprint 1

Anexo II — Figura A4. Sprint 2

Anexo II — Figura A5. Sprint 3

Anexo II — Figura A6. Sprint 4